План

мероприятий  по благоустройству на территории

МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад №141

адрес: 606034 г. Дзержинск Нижегородская область, ул. Галкина дом 10,                          (88313) 32-25-79

на период с  03.04.2017  по 14.05.2017 года.

| №№ | Содержание работ | Объемы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор листвы и мусора на территориях учреждения | 500 м2 | До 15.04.17 | Заведующий хозяйством |
| 2. | Покраска цоколя по периметру | 125 п/м Н 0,7м | До 01.06.17 | Заведующий хозяйством |
| 3. | Побелка бордюров | 790 п.м. | До 05.05.17 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
| 4. | Разбить клумбы для посадки цветов | 14 шт | До 10.05.17 | воспитатели |
| 5. | Вскопка грунта вокруг деревьев | 200 м2 | До 12.05.17 | Воспитатели, старший воспитатель |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. | Покраска -малое оборудование | 10 шт | До 15.05.17 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
| 8. | Подрезка кустов | 500 п/м | До 15.05.17 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
| 9. | Побелка деревьев | 60 шт. | До 10.05.17 | Заведующий хозяйством |
| 10. | Завоз грунта, песка | 3т | До 15.05.17 | Заведующий хозяйством |
| 11. | Вывоз мусора | 2 машины | май | Заведующий хозяйством |
| 12. | Ремонт полов на верандах | 60 кв.м. | До15.05.17 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
| 13 | Участие в общегородском субботнике |  | 22.04.17 |  |